IBK 디지털뱅킹 리빌딩 1단계 — i-ONE Bank Global 제안서 (v1)

작성: 컨버전스1팀 · 2026.06 · ⚠ 정량 수치는 예산/배점 미확정 상태의 [추측·예시]

0. Executive Summary

"외국인 고객 경험을 이미 만들어 본 팀." SFR-062·063을 동작 프로토타입으로 선구현해 1단계 외국인 채널 경쟁력을 입증한다.

1. 프로젝트 이해

• 노후 인터넷뱅킹 → 디지털 플랫폼 리빌딩(채널 중복 제거·출시 속도·확장성)

• i-ONE Bank Global 재구축으로 외국인 고객 경쟁력 강화

2. 접근 전략(승부수)

• 외국인 UX 실증(프로토타입)

• 예외 우선 설계

• 연동 리스크 관리(어댑터)

• 접근성 내재화(WCAG AA)

3. 제안 범위

• [포함] 전자지갑(발급/신청/보관/제출), 언어별 고객센터, 다국어 프레임, 인증·정부24/유통 IF 설계

• [제외] 플랫폼 전체 구축 견적, 정보변경/폐기·공유·내역, 풀 다국어 번역

4. 추진 일정

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석/설계 | M1~M2 | 요건정의·IA·화면설계·연동 IF | 정부24/유통 규격 |
| 디자인/퍼블 | M2~M4 | 디자인시스템·UI·마크업 | 설계 확정 |
| 개발/연동 | M4~M9 | FE/BE·실연동 | 인증·기관 API |
| 통합/QA/오픈 | M9~M12 | 통합·접근성·오픈 | 전 단계 |

5. 리스크 관리

• 정부24/유통 API 규격 미확정 → 인터페이스 추상화 + mock 선개발

• 다국어 범위 미정 → 리소스 키, 1차 영어+확장

• 외국인 인증 보유율 → 미보유 예외 플로우 기본 제공

6. 미확정(고객 확인 필요)

지원 언어 · 증명서 확장 범위 · API/인증 규격 · 평가 배점 · 예산 · 정책 수치