컨버전스1팀 — 회의록 모음 (v1)

Claude-native DOCX · SSOT: PROJECT/*.md

컨버전스1팀 회의록 #01 — IBK i-ONE Bank Global 제안 단계 점검

일시: 2026-06-21 · 소집/진행: 한도전(영업·평가 팀장)

안건: 현재까지 산출물(분석→기획→디자인→퍼블→제안 v1) 점검, 최대 리스크·다음 액션 합의

참석: 12인 전원 · 의견 수렴: PO·UI·BE·데이터 라인은 서브에이전트 실제 투입으로 수집,

그 외 라인은 진행자가 역할 근거로 대리 정리

1. 라인별 핵심 발언

| 라인 | 발언자 | 최대 리스크 | 다음 액션 | 타 라인 요청 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획(PO) | 정우선 | 정부24/유통 API 규격 미확정 상태로 mock을 제안 차별화 자산화 → 검증 시 신뢰도 급락 | 한도전: API 규격 1건만 우선 공식 질의(득점 기여 최대) | 나기획: 인증서 미보유 예외 플로우를 에러/빈까지 완결 |
| 디자인 | 차도안 | 다국어 가변 텍스트 미대응(영어 1개만) → 고정폭 컴포넌트 넘침/깨짐 | 차도안→구동민: 컴포넌트 최소/최대 텍스트·truncation 규칙 명세 | 이풍뎅: 다국어 시 lang 동적변경 포커스/읽힘 명세 |
| 개발(BE) | 백연동 | API 미확정 + 개인정보(거소/등록/출입국/여권) 암호화·전송·PIA 미확정 → 실연동이 QA와 충돌 시 일정 붕괴 | 백연동·구동민: 어댑터 인터페이스 계약(요청/응답·에러·타임아웃) M1 내 고정 | 나기획/정우선: [추측 정책](인증 3회 실패, 만료 제출 차단) 실수치 확정 |
| 데이터 | 고지표 | 신청 퍼널 이탈(인증실패/타임아웃/기관점검) 구분 이벤트 부재 → 완료율 저하 원인 진단 불가 | 고지표: Flow B 3스텝 퍼널 이벤트 스키마(≥7개) + KPI 정의서 초안 | 구동민: S8 cs_call_tap 등 수집 위치 사전 지정 |
| 영업지원 | 김영업 | 미확정 5종 미회신 시 제안 정밀화 불가 | 확인필요 5종 공식 질의서 작성·발송 관리 | 한도전: 질의 우선순위 확정 |
| 기획(설계) | 나기획 | 예외 플로우·정책 수치 미확정 | 인증서 미보유/만료 예외 플로우 완결(무의존, 즉시 가능) | BE: 정책 수치 협의 채널 |
| 디자인(BX) | 오색감 | IBK 정확 BI(컬러/로고) 미확보 → 토큰 근사치 | 실 BI 가이드 확보 시 토큰 교체 | 한도전: BI 자산 요청 |
| 퍼블(기본) | 표준수 | 다국어/실데이터 적용 시 마크업 영향 | 컴포넌트 구조는 데이터 구동 유지 | 차도안: 텍스트 길이 스펙 |
| 퍼블(인터랙션) | 이풍뎅 | 다국어 lang 동적변경 미명세 | 동적 lang·스크린리더 시나리오 명세(무의존) | 구동민: 구현 반영 |
| 개발(FE) | 구동민 | 명세(다국어/이벤트/정책) 미확정 시 임의구현 → 일관성 저하 | 상기 명세 수령 후 구현 | 디자인/데이터/BE 명세 |
| 마케팅 | 홍보라 | (오픈 단계 전) 직접 리스크 낮음 | 프로토타입 제안용 메시지 슬라이드(대기) | 오색감: 캠페인 비주얼 |

2. 합의 (Consensus)

• 만장일치 1순위 리스크 = 정부24/전자문서 유통시스템 API·인증 규격 미확정.

4개 라인이 독립적으로 동일 지목.

• 수주 전에도 외부 의존 없이 진행 가능한 준비작업이 존재 → 대기만 하지 않고 선제 수행한다.

3. 결정 사항 / 액션 아이템

| # | 액션 | 담당 | 의존성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | API/인증 규격 + 미확정 5종 공식 질의서 작성·발송 | 한도전·김영업 | 고객 회신 | 득점 기여 최대 |
| A2 | 어댑터 인터페이스 계약 명세(요청/응답·에러코드·타임아웃) | 백연동 | 무의존(규격 무관) | mock↔실연동 동일 IF 보장 |
| A3 | Flow B 퍼널 이벤트 스키마 + KPI 정의서 초안 | 고지표 | 무의존 | S8 cs_call_tap 포함 |
| A4 | 인증서 미보유/만료 예외 플로우 완결(에러/빈 포함) | 나기획 | 무의존 | 외국인 UX 승부처 |
| A5 | 컴포넌트 다국어 텍스트 길이/truncation 스펙 | 차도안 | 무의존 | 3개 언어 폭 기준 |
| A6 | 다국어 lang 동적변경 접근성 명세 | 이풍뎅 | 무의존 | 스크린리더 직결 |
| A7 | [추측 정책] 실수치 확정(인증 3회/만료 제출) | 정우선↔BE | 고객 회신 | A1에 포함 질의 |

4. 미결정 — 사용자(고객) 결정 필요

지원 언어 목록 · 증명서 확장 범위 · API/인증 규격 · 평가 배점 · 예산 · 정책 수치.

→ A1 질의서로 일괄 요청.

5. 진행자 결론 (한도전)

• A1은 고객 회신 대기지만, A2~A6은 지금 바로 착수 가능하며 모두 제안 신뢰도·개발 착수

속도에 직접 기여한다. → A2~A6를 수주 전 선제 수행 권고.

• 개발 게이트(실구현)는 여전히 보류, 단 "착수 즉시 달릴 수 있는 명세 자산"을 미리 쌓는다.

컨버전스1팀 회의록 #02 — 산출물(배포 파일) 정리 체계

일시: 2026-06-21 · 진행: 한도전 · 참석: 12인 전원

안건: .md 스펙을 실제 배포 파일(PPTX/DOCX/Figma/Express·Claude design/HTML)로

전환·정리하는 표준 체계 수립 (프로젝트별·업무별 열람 가능하게)

1. 합의된 원칙

1. 단일 진실 원천(SSOT) = PROJECT/*.md 스펙. 배포 파일은 여기서 파생한다(스펙 변경 →

배포본 재생성). 내용 충돌 방지.

2. 배포 파일은 별도 폴더 DELIVERABLES/에 프로젝트 > 업무 > 파일 계층으로 보관.

3. 네이밍 규칙: IBK_<업무코드>_<문서명>_v<버전>_<YYYYMMDD>.<확장자>

(예: IBK_01영업_제안발표_v1_20260621.pptx)

4. 도구는 용도별 표준 1개로 고정해 일관성 유지(아래 §3).

2. 폴더 체계 (제안)

DELIVERABLES/

IBK_i-ONE_Global/              ← 프로젝트

00_회의록/                   ← 업무

01_영업제안/

02_기획/

03_디자인/

04_퍼블리싱/

05_개발준비/

_index.md                   ← 산출물 목록·버전·링크 대장

3. 업무별 산출물 → 파일 포맷 → 도구 → 담당 (Deliverable Register)

| 업무 | 산출물 | 파일 포맷 | 생성 도구 | 담당 | SSOT(.md) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 회의록 | 회의록 01·02 | DOCX/PDF | Express/Docs | 김영업(PM) | 회의록/* |
| 01 영업제안 | 제안 발표자료 | PPTX | Adobe Express(HTML→PPTX) | 한도전 | 제안서-초안.md |
| 01 영업제안 | 제안서 본문 | DOCX/PDF | Express/Docs | 김영업 | 제안서-초안.md |
| 01 영업제안 | RFP분석·질의서 | DOCX | Docs | 김영업 | RFP-분석.md,고객질의서.md |
| 02 기획 | 제품전략·로드맵 | PPTX/PDF | Express | 정우선 | 제품전략.md |
| 02 기획 | IA · User Flow | Figma(FigJam) + PNG | Figma | 나기획 | IA-사용자플로우.md |
| 02 기획 | 화면설계서(스토리보드) | Figma 프레임 + PDF | Figma | 나기획 | 화면설계서.md,예외플로우-인증서.md |
| 03 디자인 | 디자인 시스템 | Figma 라이브러리 | Figma | 차도안 | 디자인시스템.md |
| 03 디자인 | UI 시안 | Figma 화면 + PNG | Figma | 차도안 | UI-디자인.md,다국어-텍스트-스펙.md |
| 03 디자인 | 브랜드 가이드 | PDF/PPTX | Express/Figma | 오색감 | 브랜드가이드.md |
| 04 퍼블리싱 | 프로토타입 | HTML(완료) + Figma 프로토타입 | 직접/Figma | 표준수·이풍뎅 | prototype/ |
| 04 퍼블리싱 | 검수·접근성 | DOCX | Docs | 이풍뎅 | 퍼블리싱-검수.md 외 |
| 05 개발준비 | 연동 인터페이스 계약 | DOCX(+표 XLSX) | Docs/Sheets | 백연동 | 연동-인터페이스-계약.md |
| 05 개발준비 | KPI·이벤트 스키마 | XLSX/DOCX | Sheets | 고지표 | KPI-이벤트-스키마.md |

4. 도구 가용성 (현재 MCP 기준)

• ✅ HTML: 직접 저작(프로토타입 완료).

• ✅ PPTX/PDF/PNG: Adobe Express(HTML 저작 → Express 문서 → PPTX/PDF 파생) 또는 Canva.

• ✅ Figma: Figma MCP로 다이어그램·와이어프레임·디자인시스템·UI·프로토타입 생성.

• ⚠️ DOCX/XLSX: 직접 생성기 제한적 → Google Docs/Sheets(Drive) 또는 변환(pandoc) 경로.

생성 시점에 가용성 확인 후 진행.

5. 진행 방식

• 1차로 임팩트 큰 3종 먼저 생성 권고: ① 제안 발표 PPTX ② 화면설계+UI Figma ③ 프로토타입(보유).

• 이후 나머지를 업무 순서대로 일괄 생성, _index.md 대장에 버전·링크 기록.

6. 사용자 결정 필요

• 도구 스택 표준(아래 질문) · 1차 생성 우선순위 · 폴더 체계 채택 여부.